## Slide 1
멤버 구성 / Role :
팀 Goal : SDET culture 와 테크닉을 익힌다.
프로세스 : 모든 멤버가 SDET 프로세스를 한번씩 경험한다.
프로젝트 미팅 매일 1회, 멘토링 매주 1회, 프로젝트 실행 매일 5시간
로고..
Team introductions
진C

## Slide 2
Quality goals
Testability : line coverage : 90%, branch coverage : 80%, mutation coverage : 90%
Functional correctness : unit test - pass 100%
Functional suitability for new features : 60%
Usability : 가시성을 높힌다. (도움 없이, 게임을 할수 있다)
Team goals
프로젝트 Goal : 제프가 만족할 때까지 버그를 찾아낸다
진C

## Slide 3
Team plans:
Strategic / Tactical :
Quality :
project tracking : 타임로그 트랜드 (번다운 차트)
discussion of collected data : wiki, jira , sonar
유C

## Slide 4
Quality activities : 간단한 설명 추가
Code review : 방식 (테크닉)
Refactoring
Unit test
Integration test
System test
개발/Unit test
Code review : 방식 (테크닉)
Integration test
System test
유C

## Slide 5
Code review
목표: tartan 시스템 이해, 코드상 defect 발견, 명세대로 구현되었는지 확인
참여인원 : 담당자 (패키지)
계획 타임 라인 : 60시간 (6/21~26)
실제 : 27.5 + 9 = 36.5 시간
결과물 : Defect 수 (그래프 추가)
리뷰 : 요구사항이 명확하지 않아, 코드리뷰가 어려웠음
tartan 시스템 이해
이C

## Slide 6
Refactoring & rework
목표: testability , code smell debt in sonar (1d)
참여인원 : 담당자 (패키지)
계획 타임 라인 : 50시간 (7/9~13 / 5일 / 2시간 / 5명 )
실제 :
결과물 : https://sdet-bts.atlassian.net/wiki/spaces/SDET/pages/1376267/Refactoring+for+testability 정리
Sonar code debt 트랜드 표시
리뷰 : 리팩토링 개념이 바뀜 (test..)
- 기존 소스를 바꿔서라도 test.. 를 높여야 하는지 의문이 들었지만, 실행함
모든 필드는 모니터링이 가능해야 test.. 증가
함수에 리턴값이 필요
public -> private
이C

## Slide 7
Unit test
목표: code coverage 만족
완료기준 : 90, 80
참여인원 :
계획 타임 라인 : 45h (7/16~20 : 3시간 / 5일 / 5명)
실제 :
결과물 : 클래스당 unittest case 개수, 테스트 리포트 (jacoco), defect 리스트 개수
리뷰 : 단순 코드 (getter, setter) 도 test 대상에 포함시켜야 되는지?
=> 우리는 포함하지 않기로 함 (ground rule)
효과적인 unittest 가 될려면, 세부 spec.이 필요하다
양S

## Slide 8
Integration test
목표: 주요 모듈 정합성 확인, 코어 시퀀스 정합성 확인
Risk based inte--
참여인원 :
계획 타임 라인 : 30시간 (7/18~20 / 3일 / 2시간 / 5명)
실제 :
결과물 : integration test case, jacoco 레포트 (pass율), defect 리스트, 시퀀스 다이어그램?
리뷰 : 소규모 프로젝트에서도 integration test 가 필요한지?
모듈이 이미 다 integration되어 있는데, test가 필요한가?
예상 질문
모듈을 왜 room 을 결정했는가?
: 가장 기본적인 클래스, 리스트가 큰 모듈 선택
양S

## Slide 9
System test
목표: Use-case 검증
참여인원 :
계획 타임 라인 : 50시간 (7/19~25 / 5일 / 2시간 / 5명)
실제 :
결과물 : system test report , system test case, defect 리스트, 테스트 시나리오 작성
리뷰 : 시스템테스트를 automation을 해야 하는지?
예상 질문:
황S

## Slide 10
툴
CI
문서 wiki
이슈관리 jira
소스관리
품질
진C

## Slide 11
다음 계획
System test 2명 (7/19~7/25)
Mutation test 1명 (Game class만)
New feature 개발 3명 (7/23~27)
Integration test for New feature (7/26~27)
System test2 (7/30~7/31)
문서화 (7/31~8/2)
Risk management : 예상보다 실제시간이 60프로 이상이면 drop
황S